Российская Федерация

Брянская область Дятьковский район

**ИВОТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

№ \_\_\_\_

п. Ивот

|  |
| --- |
| Об внесении изменений в комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на территории Муниципального образования «Поселок Ивот» на 2019-2022 гг. |

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проведения мероприятий на избавление от «визуального мусора» в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр на территории Муниципального образования «Поселок Ивот»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на территории Муниципального образования «Поселок Ивот» на 2019-2022 гг. согласно приложению.
2. Постановление ивотской поселковой администрации от 2 апреля 2018 г. № 35а «Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на территории Муниципального образования «Поселок Ивот» на 2018-2022 гг.»- считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Ивотской поселковой администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Врио главы администрации: А.Е.Борисов

Приложение к постановлению

Ивотской поселковой администрации

№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**Комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на территории Муниципального образования «Поселок Ивот» на 2019-2020 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизий использующих рекламных конструкций  | в течение 2019 г. | Ивотская поселковая администрация  |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, информационных щитов, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства | в течение реализации плана графика | Ивотская поселковая администрация  |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Ивотская поселковая администрация  |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана графика | Ивотская поселковая администрация  |
| 5 | Завершение работы поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства |  декабрь 2019 г.  | Ивотская поселковая администрация  |